

TAP - Termo de Abertura de Projeto

Versão 1.0

F360 - Finance360

Histórico de Revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 11/09/2024 | 1.0 | Criação do documento | Juliano Vasques Balarin |

SUMÁRIO

[1. Introdução 4](#_Toc485810484)

[1.1. Referências 4](#_Toc485810485)

[2. Objetivos do Projeto 4](#_Toc485810486)

[3. SOLICITANTE 4](#_Toc485810487)

[4. Premissas 4](#_Toc485810488)

[5. Restrições 4](#_Toc485810489)

[5.1. Requisitos Regulamentares e Estatutários 4](#_Toc485810490)

[6. Escopo 5](#_Toc485810491)

[6.1. Exclusões do escopo do projeto 5](#_Toc485810492)

[7. Envolvidos no Projeto 5](#_Toc485810493)

[7.1. Equipe Técnica 5](#_Toc485810494)

[7.2. Equipe do Cliente 5](#_Toc485810495)

[7.3. Infra-Estrutura 5](#_Toc485810496)

[8. Riscos iniciais 5](#_Toc485810497)

[9. EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO 6](#_Toc485810498)

[10. custos iniciais estimados 6](#_Toc485810499)

[11. observações 6](#_Toc485810500)

# Introdução

Este documento tem por objetivo de oficializar a abertura de um projeto.

## Referências

Não se aplica.

# Objetivos do Projeto

O projeto tem como objetivo a criação de um sistema web para controle de finanças pessoais, incluindo a gestão de receitas, despesas, ativos e passivos de seus usuários.

# SOLICITANTE

Este projeto foi solicitado pelo professor Edson Murakami.

# Premissas

Todas as etapas do projeto serão supervisionadas e executadas mediante aprovação do professor Edson Murakami.

Alterações no escopo do projeto podem ser feitas conforme necessidade.

# Restrições

O projeto deve ser entregue até o final do segundo semestre de 2024.

## Requisitos Regulamentares e Estatutários

Não se aplica.

# Escopo

Envolve:

* Criação de interface do usuário para desktops.
* Cadastro de receitas, despesas, ativos e passivos do usuário.
* Relatórios de receitas, despesas, ativos e passivos do usuário.
* Integração para exibição de valores de ativos móveis em tempo real.

## Exclusões do escopo do projeto

* Não serão criados mecanismos para integração ou importação automática de dados.  
  Todos os dados serão cadastrados manualmente, pelo usuário.
* Não é mandatório a criação de uma interface para dispositivos móveis.

# Envolvidos no Projeto

## Equipe Técnica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Função/Papel** | **Alocação no Projeto** |
| Juliano Vasques Balarin | Time de Desenvolvimento | Durante todo o projeto |
| Gustavo Silva Guimarães de Brito | Time de Desenvolvimento | Durante todo o projeto |
| Eduardo Solano De Queiroz | Time de Desenvolvimento | Durante todo o projeto |
| Guilherme Fagundes de Almeida | Time de Desenvolvimento | Durante todo o projeto |

## Equipe do Cliente

Não se aplica.

## Infra-Estrutura

* Computadores para o time de desenvolvimento.
* Repositório do projeto.

# Riscos iniciais

Não se aplica.

# EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO

Início previsto para 11/09/2024.

# custos iniciais estimados

Não se aplica.

# observações

Não se aplica.

***Salto, 11 de Setembro de 2024***

|  |
| --- |
| **Juliano Vasques Balarin**  Responsável Técnico |
| **Edson Murakami**  Responsável do Cliente |